Приложение № 3

к Постановлению Администрации

Верблюженского сельского поселения

от «14» марта 2022г. № 11-п

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области

" Формирование комфортной городской среды "

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение | | Отклонение <\*> | Примечание  (причины   отклонения) <\*\*> |
| План | Факт |
| 1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Верблюженского сельского поселения» | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий | процент | 50,0 | 0,0 | - 50,0 | Нет финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Верблюженского сельского поселения» | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | процент | 50,0 | 0,0 | -50,0 | Нет финансирования |