Приложение № 3

к Постановлению Администрации

Верблюженского сельского поселения

от 14.03.2023г. № 07-п

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области

" Формирование комфортной городской среды "

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение | | Отклонение <\*> | Примечание  (причины   отклонения) <\*\*> |
| План | Факт |
| 1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Верблюженского сельского поселения» | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий | процент | 0,0 | 0,0 |  | Нет финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Верблюженского сельского поселения» | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | процент | 23,0 | 23,0 |  |  |