АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРБЛЮЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САРГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2017 года № 57

«Об утверждении Муниципальная программа Верблюженского сельского поселения Саргатского
муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской

среды» на 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 год № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 год № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, руководствуясь Уставом Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верблюженского

 сельского поселения В.А.Неверов

Муниципальная программа Верблюженского сельского поселения Саргатского
муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской

среды»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Верблюженского сельского поселения
Саргатского муниципального района Омской области «Формирование комфортной

городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) | «Формирование комфортной городской среды» |
| Наименование исполнительно­распорядительного органа Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно­распорядительного органа Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Верблюженского сельского поселения  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Верблюженского сельского поселения. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Верблюженского сельского поселения |
| Подпрограммымуниципальной программы (далее - подпрограммы) | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Верблюженского сельского поселения;
2. Благоустройство общественных территорий Верблюженского сельского поселения
 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования программы составляет рублей, в том числе по годам:* в 2018 году - рублей;
* в 2019 году - рублей;
* в 2020 году - рублей;
* в 2021 году - рублей;
* в 2022 году - рублей.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 750 000,00 рублей, в том числе по годам:* в 2018 году - 150 000,00 рублей;
* в 2019 году - 150 000,00 рублей;
* в 2020 году - 150 000,00 рублей;
* в 2021 году - 150 000,00 рублей;
* в 2022 году - 150 000,00 рублей.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составляют рублей, в том числе по годам:* в 2018 году - рублей;
* в 2019 году - рублей;
* в 2020 году - рублей;
* в 2021 году - рублей;
* в 2022 году - рублей.
 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и итогам реализации) приведены в приложении № 1 к муниципальной программе |

Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития
Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской
области в сфере реализации муниципальной программы

1. Благоустройство и озеленение территории Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области, в том числе территории соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) и дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые территории) - одна из актуальных проблем на сегодняшний день.

В настоящее время многие общественные территории характеризуются отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения отдыха жителей (отсутствуют тротуаров и т.д.).

На территории Верблюженского сельского поселения общее число многоквартирных домов и общественных территорий 20 единиц. При этом уровень благоустройства дворовых территорий и общественных территорий составляет 30,0 процента от общего количества.

Вопросы благоустройства территории Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области требуют принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных и дворовых территорий, проездов к ним, от состояния которых во многом зависит внешний облик населенного пункта поселения, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий, а также комфорт и качество жизни населения.

Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства Верблюженского сельского поселения позволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан.

Реализация данной подпрограммы позволит привести часть территории в Верблюженского сельского поселения в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства, но не устраняет в полной мере сложившуюся негативную тенденцию и проблему в сфере благоустройства поселения.

1. Основными проблемами являются:
* высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;
* отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений;
* зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дворовых и общественных территорий;
* неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;
* недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.
1. В связи с этим назрела необходимость реализации муниципальной программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территории поселения.

Вопросы благоустройства территории поселения требуют поиска эффективных решений. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей поселения и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения функциональных зон.

1. В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски:
* ухудшение социально-экономической ситуации;
* недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Указанные риски могут привести к снижению эффективности реализуемых

мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки предложений по ее корректировке.

1. Способами ограничения рисков выступают:
* ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования;
* привлечение внебюджетного финансирования;
* повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы.

Раздел 3 Цель и задачи муниципальной программы

1. Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов Верблюженского сельского поселения.
2. При разработке муниципальной программы учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», а также учитывались приоритеты, установленные Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.
3. В целях определения физического состояния дворовых территорий, общественных территорий Саргатского городского поселения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, необходимо проведение мероприятий по инвентаризации данных территорий.
4. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

1. повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Саргатского городского поселения;
2. повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Верблюженского сельского поселения
3. Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной
программы по годам, а также по итогам ее реализации
4. Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:
5. увеличение доли благоустроенных дворовых территорий.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А - В,

где:

А - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в отчетном году, процентов;

В - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

1. увеличение доли благоустроенных общественных территорий, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А - В,

где:

А - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в отчетном году, процентов;

В - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

1. Плановые значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

1. Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2018 - 2022 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых

финансовых ресурсах

14. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет руб., в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| - в 2018 году - | руб.; |
| - в 2019 году - | руб.; |
| - в 2020 году - | руб.; |
| - в 2021 году - | руб.; |
| - в 2022 году - | руб. |
| 15. Из общего | объема расходы местного бюджета за счет налоговых и |

неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 250 000,00 руб., в том числе по годам:

* в 2018 году - 50 000,00 руб.;
* в 2019 году - 50 000,00 руб.;
* в 2020 году - 50 000,00 руб.;
* в 2021 году - 50 000,00 руб.;
* в 2022 году - 50 000,00 руб..

16. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений

целевого характера из федерального бюджета составят руб., в том числе

по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| - в 2018 году - | руб.; |
| - в 2019 году - | руб.; |
| - в 2020 году - | руб.; |
| - в 2021 году - | руб.; |
| - в 2022 году - | руб. |
| Сведения о размере | и направлениях расходования средств, направленных на |

финансовое обеспечение муниципальной программы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 7. Описание системы управления реализацией
муниципальной программы

1. Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляются в соответствии с законодательством.
2. Реализацию муниципальной программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации муниципальной программы, проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы обеспечивает ответственный исполнитель муниципальной программы.

Раздел 8. Подпрограммы

1. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Саргатского городского поселения» (приложение № 2 к муниципальной программе);
3. «Благоустройство общественных территорий» (приложение № 3 к муниципальной программе).

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды»

Подпрограмма

«Благоустройство **дворовых территорий** многоквартирных домов Верблюженского сельского поселения»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов Верблюженского сельского поселения» муниципальной
программы Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района
Омской области «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной про­граммы Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (далее - му­ниципальная программа) | «Формирование комфортной городской среды» (далее - муниципальная программа) |
| Наименование подпрограммы муни­ципальной программы Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской об­ласти (далее - подпрограмма) | ««Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (далее - подпрограмма) |
| Наименование исполнительно­распорядительного органа Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской об­ласти, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно­распорядительного органа Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской об­ласти, являющегося исполнителем основного мероприятия | Администрация Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно­распорядительного органа Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2022 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются |

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Саргатского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Верблюженского сельского поселения |
| Перечень основных мероприятий | Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Верблюженского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования программы составляет рублей, в том числе по годам:* в 2018 году - рублей;
* в 2019 году - рублей;
* в 2020 году - рублей;
* в 2021 году - рублей;
* в 2022 году - рублей.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 500 000,00 рублей, в том числе по годам:* в 2018 году - 100 000,00 рублей;
* в 2019 году - 100 000,00 рублей;
* в 2020 году - 100 000,00 рублей;
* в 2021 году - 100 000,00 рублей;
* в 2022 году - 100 000,00 рублей.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составляют рублей, в том числе по годам:* в 2018 году - рублей;
* в 2019 году - рублей;
* в 2020 году - рублей;
* в 2021 году - рублей;
* в 2022 году - рублей.
 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Общий объем финансирования программы составляет рублей, в том числе по годам:* в 2018 году - рублей;
* в 2019 году - рублей;
* в 2020 году - рублей;
* в 2021 году - рублей;
* в 2022 году - рублей.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 500 000,00 рублей, в том числе по годам:* в 2018 году - 100 000,00 рублей;
* в 2019 году - 100 000,00 рублей;
* в 2020 году - 100 000,00 рублей;
* в 2021 году - 100 000,00 рублей;
* в 2022 году - 100 000,00 рублей.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составляют рублей, в том числе по годам:* в 2018 году - рублей;
* в 2019 году - рублей;
* в 2020 году - рублей;
* в 2021 году - рублей;

в 2022 году - рублей. |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Верблюженского сельского

на 1,5 процента

поселения Саргатского муниципального района Омской области, в рамках

которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Качество жизни населения Верблюженского сельского поселения должно характеризоваться в том числе уровнем благоустройства, созданием безопасных и комфортных условий для проживания населения.

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов Верблюженского сельского поселения (далее - дворовая территория) является еще одной важной проблемой, требующей незамедлительного решения. Так, на сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий составляет 20,1 процента по отношению к общему числу дворовых территорий.

За период с января 2012 года по январь 2017 года прирост количества благоустроенных дворовых территорий составил 1 единиц.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, детские игровые площадки, бордюры и дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на газонах.

Дворовые территории и проезды к ним являются важнейшей составной частью транспортной системы, от транспортно-эксплуатационного состояния которых во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит улучшить физическое состояние дворовых территорий и увеличить количество дворовых территорий, на которых будут выполнены работы исходя из минимального перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включающего ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн (далее - минимальный перечень видов работ).

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решать задачу по повышению уровня благоустройства дворовых территорий

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018-2022 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Верблюженского сельского поселения».

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Верблюженского сельского поселения» планируется выполнение следующих мероприятий:

1. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Верблюженского сельского поселения (далее - ремонт дворовых территорий);
2. благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Верблюженского сельского поселения (далее - благоустройство дворовых территорий).

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1) количество отремонтированных дворовых территорий.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

И = J В,.

0

где:

В,

, - количество отремонтированных дворовых территорий, проездов к дворовым территориям в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на

основании данных статотчетности;

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет

руб., в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| - в 2018 году - | руб.; |
| - в 2019 году - | руб.; |
| - в 2020 году - | руб.; |
| - в 2021 году - | руб.; |
| - в 2022 году - | руб. |
| Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых |

доходов, поступлений нецелевого характера составят 500 000,00 руб., в том числе по годам:

* в 2018 году - 100 000,00 руб.;
* в 2019 году - 100 000,00 руб.;
* в 2020 году - 100 000,00 руб.;
* в 2021 году - 100 000,00 руб.;
* в 2022 году - 100 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого

характера из федерального бюджета составят руб., в том числе по

годам:

|  |  |
| --- | --- |
| - в 2018 году - | руб.; |
| - в 2019 году - | руб.; |
| - в 2020 году - | руб.; |
| - в 2021 году - | руб.; |
| - в 2022 году - | руб. |
| Сведения о размере | и направлениях расходования средств, направленных на |

финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 8. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P1 = А1 - В1,

где:

А1 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в отчетном году, процентов;

В1 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных статотчетности.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с законодательством.

Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает Администрация Верблюженского сельского поселения.

Раздел 10. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Определить минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 - благоустройство дворовых территорий, включающее ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн (далее минимальный перечень работ).

При формировании предложений по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий собственники помещений в

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащей ремонту и благоустройству (далее - заинтересованные лица), вправе осуществить выбор вида работ, входящих в минимальный перечень работ.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с Приложением № 2 к настоящей подпрограмме.

Раздел 11. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых

территорий

Дополнительный перечень работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включает в себе: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий (далее - дополнительный перечень работ).

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ.

Раздел 12. Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

устанавливается не менее 5 процентов от общей стоимости выполнения дополнительного перечня работ.

Доля участия бюджета Верблюженского сельского поселения на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

осуществляется в соответствии с лимитами бюджетной росписи.

Заинтересованные лица могут принять участие в выполнении минимального перечня и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в неденежной форме. В частности, этом может быть:

* выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);
* предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
* обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Раздел 13. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечни работ

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ определяется согласно Приложению № 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел 14. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней

работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их

расходованием

В случае принятия решения об участии заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ Администрация Верблюженского сельского поселения обязуется:

1. открыть в органах Федерального казначейства соответствующего кода дохода для аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц в течение 10 рабочих дней с момента предоставления решения (протокола) схода граждан о принятии такого решения;
2. вести учет поступающих средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;
3. ежемесячно опубликовывать указанные данные на сайте в информационно­телекоммуникационной сети "Интернет" и направлять эти данные в адрес общественной комиссии.
4. Раздел 15. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий

Для включения дворовой территории в подпрограмму заинтересованные лица представляют дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории согласно форме, утвержденной постановлением Администрации Верблюженского сельского поселения

Разработка дизайн-проекта осуществляется по инициативе заинтересованных лиц с возможным привлечением специалистов, его обсуждение и утверждение происходит на общем собрании собственников многоквартирных домов.

Раздел 16. Порядок реализации основных мероприятий подпрограммы

Решение о включении дворовых территорий и наиболее посещаемые территории принимается (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169) путем реализации следующих этапов:

* проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком;
* формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, иных лиц для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы;

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу в соответствии с Порядком;

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Саргатского городского поселения, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах, утверждается согласно Приложения № 3 к настоящей подпрограмме.

Включение дворовой территории в подпрограмму без решения заинтересованных лиц не допускается.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в минимальный перечень работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ по благоустройству дворовых территорий | Единица измерения | Стоимость, рублей |
| 1 | Ремонт дворовых проездов, асфльтобетонного покрытия | 1кв.м | 1700,00 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовой территории. (приобретение и установка светильника) | 1 шт. | 4400,00 |
| 3 | приобретение и установка скамейки | 1 шт. | 7200,00 |
| 4 | приобретение и установка урны | 1 шт. | 1600,00 |

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой
территории многоквартирного дома, сформированный, исходя из минимального
перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Скамья



2. Урна



АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области «Формирование комфортной

городской среды» на 2018-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| №п.п. | Адрес дворовой территории |
| 2018 год |
| 1 | ул. Почтовая, д.24 |
| 2 | ул. Почтовая, д.26 |
| 3 | ул. Почтовая, д.28 |
| 4 | ул. Почтовая, д.30 |
| 5 | ул. Почтовая, д.32 |
| 6 | ул. Почтовая, д.34 |
| 7 | ул. Почтовая, д.36 |
| 8 | ул.Почтовая, д.38 |
| 2019 год |
| 1 | ул. Почтовая, д.29 (центральная площадь) |
| 2 | ул. Центральная, д.79 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды»

Подпрограмма

«Благоустройство **общественных территорий** Верблюженского сельского поселения»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Благоустройство общественных территорий
Верблюженского сельского поселения » муниципальной программы Саргатского
городского поселения Саргатского муниципального района Омской области
«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной про­граммы Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (далее - му­ниципальная программа) | «Формирование комфортной городской среды» (далее - муниципальная программа) |
| Наименование подпрограммы муни­ципальной программы Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской об­ласти (далее - подпрограмма) | «Благоустройство общественных территорий Верблюженского сельского поселения» (далее - подпрограмма) |
| Наименование исполнительно­распорядительного органа Верблюженского сельского поселения поселения Саргатского муниципального района Омской об­ласти, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно­распорядительного органа Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской об­ласти, являющегося исполнителем основного мероприятия | Администрация Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно­распорядительного органа Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2022 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются |

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Верблюженского сельского поселения  |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий Верблюженского сельского поселения |
| Перечень основных мероприятий | Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования программы составляет рублей, в том числе по годам:* в 2018 году - рублей;
* в 2019 году - рублей;
* в 2020 году - рублей;
* в 2021 году - рублей;
* в 2022 году - рублей.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 750 000,00 рублей, в том числе по годам:* в 2018 году - 150 000,00 рублей;
* в 2019 году - 150 000,00 рублей;
* в 2020 году - 150 000,00 рублей;
* в 2021 году - 150 000,00 рублей;
* в 2022 году - 150 000,00 рублей.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составляют рублей, в том числе по годам:* в 2018 году - рублей;
* в 2019 году - рублей;
* в 2020 году - рублей;
* в 2021 году - рублей;
* в 2022 году - рублей.
 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Реализация программы позволит увеличить долю благоустроенных общественных территорий Верблюженского сельского поселения |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области, в рамках

которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Одним из приоритетных направлений развития Верблюженского сельского поселения является повышение уровня благоустройства территорий поселения, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, парков, иных территорий) (далее - общественные территории).

В течение последних лет благоустройству общественных территорий уделяется внимание, но не такое, как хотелось бы. Темпы роста по благоустройству общественных территорий являются стабильными.

В связи с чем доля благоустроенных объектов за период с января 2012 года по январь 2017 года увеличилась на 6,0 процента.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит увеличить темпы роста благоустроенных общественных территорий и поспособствует повышению комфортных условий для проживания населения на территории Верблюженского сельского поселения, что соответствует приоритетам, установленным Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Верблюженского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решать задачу по повышению уровня благоустройства общественных территорий.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018-2022 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий».

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской

среды, в том числе благоустройство общественных территорий» планируется выполнение следующих мероприятий:

1. капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых территорий общего пользования Верблюженского сельского поселения (далее - ремонт общественных территорий);
2. благоустройство общественных территорий Верблюженского сельского поселения (далее - благоустройство общественных территорий);
3. обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1) количество отремонтированных общественных территорий.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

**и = J В**

0

где:

В - количество отремонтированных общественных территорий в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании данных статотчетности;

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет

рублей, в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| - в 2018 году - | руб.; |
| - в 2019 году - | руб.; |
| - в 2020 году - | руб.; |
| - в 2021 году - | руб.; |
| - в 2022 году - | руб. |
| Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых |

доходов, поступлений нецелевого характера составят 750 000,00 руб., в том числе по годам:

* в 2018 году - 150 000,00 руб.;
* в 2019 году - 150 000,00 руб.;
* в 2020 году - 150 000,00 руб.;
* в 2021 году - 150 000,00 руб.;
* в 2022 году - 150 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 1 937 431 100,00 руб., в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| - в 2018 году - | руб.; |
| - в 2019 году - | руб.; |
| - в 2020 году - | руб.; |
| - в 2021 году - | руб.; |
| - в 2022 году - | руб. |
| Сведения о размере | и направлениях расходования средств, направленных на |

финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 8. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных общественных территорий, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P1 = А1 - В1,

где:

А1 - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в отчетном году, процентов;

В1 - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

16. Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных статотчетности.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с законодательством.

Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает Администрация Верблюженского сельского поселения.

Раздел 10. Минимальный перечень работ по благоустройству общественных территорий

Определить минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 - благоустройство общественных территорий, включающее ремонт асфальтового покрытия, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, урн (далее минимальный перечень работ).

При формировании предложений по ремонту общественных территорий, благоустройству общественных территорий собственники зданий и сооружений, расположенных в границах общественных территорий, подлежащих ремонту и благоустройству (далее - заинтересованные лица), вправе осуществить выбор вида работ, входящих в минимальный перечень работ.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественных территории в соответствии с Приложением № 2 к настоящей подпрограмме.

Раздел 11. Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий устанавливается не менее 5 процентов от общей стоимости выполнения минимального перечня работ.

Доля участия бюджета Саргатского городского поселения на выполнение минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий осуществляется в соответствии с лимитами бюджетной росписи.

Заинтересованные лица могут принять участие в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий в неденежной форме. В частности, этом может быть:

* выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (общественных территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);
* предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
* обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Раздел 11. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий, входящих в минимальный перечни

работ

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий, входящих в минимальный перечень работ определяется согласно Приложению № 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел 12. Порядок реализации основных мероприятий подпрограммы
Решение о включении общественных территорий и наиболее посещаемые

территории принимается (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169) путем реализации следующих этапов:

* проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации;
* формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, иных лиц для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы в соответствии с Постановлением Администрации;

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы в соответствии с Порядком;

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Верблюженского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах, утверждается согласно Приложения № 3 к настоящей

подпрограмме.

Включение общественных территории в подпрограмму без решения заинтересованных лиц не допускается.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
общественных территорий, входящих в минимальный перечень работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ по благоустройству общественных территорий | Единица измерения | Стоимость, рублей |
| 1 | Ремонт асфльтобетонного покрытия | 1кв.м | 1700,00 |
| 2 | Обеспечение освещения общественных территории. (приобретение и установка светильника) | 1 шт. | 4400,00 |
| 3 | приобретение и установка скамейки | 1 шт. | 7200,00 |
| 4 | приобретение и установка урны | 1 шт. | 1600,00 |

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на
общественных территориях, сформированный, исходя из минимального перечня
работ по благоустройству общественных территорий

1. Скамья



2. Урна



АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, сформированный в соответствии с предложениями по проекту подпрограммы Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| №п.п. | Адрес общественной территории |
| 1 | ул. Почтовая (школа) |
| 2 | ул. Центральная (дом культуры) |
| 3 | Ул.Почтовая (ФАП) |